Program inwestycyjny dorzecza Wisły  w Programie Wisła – 2020, realizowane w latach :

do 2006 - I okres,  2007 - 2010 – II okres, 2011 - 2020 – III okres – (22 Marzec 2004)

| DORZECZE WISŁY |
| --- |
| DZIAŁ PROGRAMU |
| Lp. | ZAKRES PROGRAMU | Ilość/ jedn. miary | Koszt inwestycji tys. PLN | Lata realizacji (okresy) | Środki własne organów samorządowych % | WFOŚiGW % | Środki budżetowe i Fundusze Strukturalne UE (kontrakt wojewódzki) % | NFOŚiGW % | Środki kohezyjne UE % | Międzynarodowe Instytucje Finansowe % | Inne źródła % |
|  | Tytuł inwestycji | Rejon, obszar, odcinek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. OCHRONA ZASOBÓW I CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH |
|  | A. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH |  |
| 1. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj.kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, rzeka Brda | 64 tys. m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ujęcia wody powierzchniowej dla Lublina | Woj.lubelskie, zbiornik OLEŚNIKI | 1 358 ha 31 940 m³ | 116 500 | II/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj. łódzkie, zbiornik SULEJÓW ujęcie wody w Bronisławowie (modernizacja). System Sulejów –Łódź. Rurociągi tranzytowe | 42 tys.m³/d | 30 500 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ujęcie wód powierzchniowych – modernizacja system ów Łódź -Tomaszów | Woj. łódzkie, Łódź, Tomaszów Mazowiecki |  | 36 205 | I/II |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj. łódzkie, m. Kutno, Łęczyca, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Zgierz, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, |  | 4 000 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj. małopolskie | 160 tys.m³/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sieć wodociągowa | Woj. małopolskie |  | 257 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj.mazowieckie, Płock, rzeka Wisła | 11.7 tys.m³/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj.mazowieckie, Wodociąg Północny – m.st.W-wa i magistrala na ul.Modlińskiej | 130 tys.m³/d 2,200 km | 55 000 25 500 | I/II |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 10. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj.mazowieckie, Wodociąg Praski – m.st.Warszawa | 120 tys.m³/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj.mazowieckie, Wodociąg Centralny m.st.Warszawa | 260 tys.m³/d | 61 800 | I/II |  |  |  |  | X |  | X |
| 12. | Ujęcia wody powierzchniowej | Woj. podkarpackie | 138 196 m³/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Woj. podlaskie, Łomża, Suwałki |  | 33 721 | I |  |  |  |  | X |  | X |
| 14. | Modernizacja SUW | Woj. pomorskie, Gdańsk („Czarny Dwór”, „Lipce”, i „Dolina Radości”) |  | 28 455 | I/II | X |  | X |  |  |  |  |
| 15. | Rozbudowa CWŻ modernizacja ujęć, SUW, sieci wodociągowych | Woj. pomorskie, Stare Pole, Wyspa Sobieszewska |  | 73 390 | I/II | X |  | X |  |  |  | X |
| 16. | Ujęcia wody pitnej | Woj. śląskie, Katowice / Dziećkowice/ Czaniec/ Czaniec/Czarna Przemsza,Pszczyna | 336 tys.m³/d | 215 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | SUW i budowa wodociągów | Woj. świętokrzyskie, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, Ponidzia i oklice, Starachowice i okolice, | 12 km | 32 510 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | SUW – modernizacja | Woj. warmińsko-mazurskie |  | 9 900 | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Budowa i rozbudowa sieci wodociągów | Woj. warmińsko-mazurskie |  | 106 292 | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH |  |
| 1. | Oczyszczalnia ścieków – modernizacja i rozbudowa | Woj. kujawsko-pomorskiego Włocławek oraz inne na terenie województwa |  | 185 733 | I |  | X |  | X |  |  | X |
| 2. | Rozbudowa, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej | Woj. kujawsko-pomorskie, Toruń, Włocławek, Barcin, zlewnia Jez. Gopło, inne na terenie województwa |  | 139 481 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wg. KPOŚK | Woj. lubelskie, aglomeracja lubelska | 518 992 RLM | 259 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wg. KPOŚK | Woj. lubelskie, 53 obiekty | 1 180 729 RLM | 558 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kanalizacja | Woj. lubelskie |  | 13 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oczyszczalnie ścieków: budowa, rozbudowa, modernizacja | Woj. łódzkie | 82 obiekty | 364 077 | I/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Systemy przesyłania ścieków, kanalizacja | Woj. łódzkie | 21 585 km | 784 305 | I/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | OŚ – budowa, modernizacja | Woj. małopolskie |  | 689 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kanalizacja – budowa, rozbudowa, modernizacja | Woj. małopolskie |  | 1 894,6 mln |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kompleksowy program dla powstrzymania degradacji ekologicznej zb. ROŻNÓW | Woj. małoplskie, 5 powiatów i 16 gmin, |  | 556 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zmniejszenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych niskiego stopnia oczyszczenia | Woj. małopolskie, gm.Proszowice |  | 4 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wyposażenie terenów inwestycyjno-mieszkaniowych w infrastrukturę ochrony środowiska | Woj. małopolskie, gm.Chrzanów |  | 28 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej oraz modern. placów i dróg na terenie MZK | Woj.małopolskie, gm.Oświęcim |  | 2 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków CZAJKA i modern. systemu kanalizacji | Woj.mazowieckie, m.st.Warszawa | 492 tys. m³/d | 1 020 000 | I/II |  |  |  |  | X |  | X |
| 15. | Budowa OŚ „POŁUDNIE” | Woj.mazowieckie, m.st.Warszawa | 112 tys.m³/d | 475 129 | I | X |  |  | X |  |  | X |
| 16. | Kolektory dosyłowe do oczyszczalni „Południe” | Woj.mazowieckie, m.st.Warszawa | 16 286 mb | 155 196 | I | X |  |  |  | X |  | X |
| 17. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i syst. dosyłowych | Woj.mazowieckie, Garwolin - II etap, Pruszków, Płońsk, Wołomin, Błonie, PKN ORLEN w COŚ, Izabelin, Wiązowna, |  | 3 624 tys Euro | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kanalizacja deszczowa dla Warszawy | Woj.mazowieckie, m.st.Warszawa | 300 km | 17 000 | I | X | X | X | X | X | X |  |
| 19. | OŚ | Woj. podkarpackie, Przemyśl, Jarosław, Mielec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kanalizacja sanitarna | Woj. podkarpackie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | OŚ – budowa, rozbudowa i modernizacja | Woj. podlaskie |  | 142 261 | I-III | X | X |  | X |  |  | X |
| 22. | OŚ przydomowe – budowa | Woj. podlaskie |  | 41 679 | I-III | X | X |  | X |  |  | X |
| 23. | Kanalizacja sanitarna – budowa i modernizacja | Woj. podlaskie |  | 245 242 | I-III | X | X | X | X | X |  | X |
| 24. | Ograniczenie ładunku z obszaru miasta Gdańska, lik. oczysz. „Zaspa” | Woj. pomorskie, Gdańsk |  | 162 900 | I | X |  | X |  |  |  | X |
| 25. | Budowa kanalizacji sanitarnej | Woj. pomorskie, Gdynia |  | 22 950 | I | X |  | X |  |  |  | X |
| 26. | Program gospodarki ściekowej Komunal. Związku „Dolina Redy i Chylonki” | Woj. pomorskie, gminy: Wejherowo i Puck |  | 114 000 | I/II | X |  | X |  |  |  | X |
| 27. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej | Woj. pomorskie, rejon miasta Słupska |  | 64 000 | I/II | X |  | X |  |  |  | X |
| 28. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Woj. pomorskie, rejon Półwyspu Helskiego |  | 59 000 | I/II | X |  | X |  |  |  | X |
| 29. | Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej | Woj. pomorskie, w szczególności na terenie miast i gmin: Lębork, Gniew, Osiek, Czarne, Krynica Morska, Kwidzyn, Kościerzyna, Gniewino |  | 69 00 | I-III | X |  | X |  |  |  | X |
| 30. | Likwidacja zrzutu ściekówna składowisko odpadów w Rewie | Woj. pomorskie, Elektrociepłownia Gdyńska |  | 13 000 | I | X |  |  | X |  |  |  |
| 31. | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej | Woj. pomorskie, Elektrociepłownia Gdańska |  | 27 00 | I | X |  |  | X |  |  |  |
| 32. | Poprawa stanu czystości basenów portowych | Woj. pomorskie, Port Gdynia |  | 4 250 | I | X |  |  | X |  |  | X |
| 33. | Oczyszczalnie ścieków | Woj. śląskie |  | 204 876 euro | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Kanalizacja | Woj. śląskie |  | 66 404 euro | I/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | OŚ wraz z kanalizacją | Woj. świętokrzyskie | Budowa 66 Modern. 12 oczyszczalni Kanalizacja 5 844 km | 2976242 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Budowa infrastruktury technicznej w otoczeniu zbiornika WIÓRY | Woj.świętokrzyskie, lokalizacja zb.: rzeka Świślina i jej dopływ Pokrzywianka, gm. Kunów i Pawłów, oraz w niewielkiej części na terenie gm. Waśniów, |  | 12 000 | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | OŚ – budowa, rozbudowa i modernizacja | Woj. warmińsko-mazurskie |  | 77 178 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Kanalizacja sanitarna – budowa i rozbudowa | Woj. warmińsko-mazurskie |  | 200 102 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Kanalizacja deszczowa | Woj. warmińsko-mazurskie |  | 1 400 | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
| II. PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM |
|  | A. OCHRONA PRZED POWODZIĄ |  |
| 1. | Przepompownie – budowa i modernizacja | Woj. kujawsko-pomorskie |  | 26 752 | II/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Regulacja rzek | Woj.kujawsko-pomorskie, Kanał opaskowy/ Kanał Gł. M.N.Ch | 5,5 km | 9 700 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wały przeciw powodziowe | Woj.kujawsko-pomorskie, Kanał NT/Sortowice Nowe, | 15,8 | 26 780 | II |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zbiorniki retencyjne | Woj. lubelskie, Nielisz na rzece Wieprz –RZGW | 19 500 m³ | 6 512 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zbiorniki retencyjne | Woj.lubelskie, inne zbiorniki | 39 029 m³ | 25 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wały p.pow. Wisły, Tyśmienicy i inne budowa,modernizacja obwałowań i 9 przepompowni | Woj.lubelskie, Maków k/Dęblina, Opatowice, Dobre, Wików I i II, Józefów, Popów , Opoka | 168 km/9 przepompowni | 444852 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rzeka Bug – obwałowania nowe +modernizacja | Woj.lubelskie, Terespol-Dubienka, | 110 km | 420 560 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Regulacja rzek i potoków | Woj.lubelskie, rz.Wieprz , rzeka Tyśmienica | 268 km | 401 000 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Mała retencja -zbiorniki > 30 ha | Woj. łódzkie | 1254 ha | 115 039 | I/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mała retencja -zbiorniki 5 -30 ha | Woj. łódzkie | 48 ob./629 ha | 81 511 | I/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Regulacja (ekoregulacja) i renaturyzacja rzek | Woj. łódzkie | 157 km | 65 700 | II/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Modernizacja i budowa wałów p.powodziowych | Woj.łódzkie, wały rz.Bzury w Łowiczu, rz.Bobrówki w Łowiczu, rz.Uchanki | 9,4 km | 4 700 | II/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowle piętrzące – retencja korytowa | Woj.łódzkie, rzeka Bzura i Mroga, | 8 szt. | 6 700 | II |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wały ppowodziowe- budowa, modernizacja | Woj. małopolskie |  | 1 523,6 mln |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Regulacja rzek i potoków | Woj. małopolskie |  | 499 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zbiorniki retencyjne | Woj. małopolskie |  | 314 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kanalizacja opadowa | Woj. małopolskie |  | 33 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Poldery – budowa | Woj. małopolskie |  | 1 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Modernizacja wałów przeciw powodziowych RZEKA WISŁA – wał lewobrzeżny | Woj. mazowieckie | 2,715 km | 2 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Modernizacja wałów przeciw powodziowych RZEKA WISŁA –wał prawobrzeżny + przepompowie | Woj. mazowieckie | 115,0 km | 193 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | RZEKA WISŁA – WARSZAWA Moderniz. wałów przeciwpowodz. | Woj.mazowieckie, Wał Moczydłowski/ Wał Rajszewski, | 15 ,5 km | 15 000 | I/II |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Budowa obwałowania OŚ „Południe” | Woj.mazowieckie, wzdłuż ul.Sytej, | 0,900 km |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Budowa zb.retencyjnych i układów przesyłowych do Wisły | Woj.mazowieckie, Potok Służewiecki, | 100 tys. m³/ 8km | 48 910 | I/II |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | RZEKA NAREW | Woj.mazowieckie, brzeg lewy, m. Pan Góra, gm.Wieliszew/ m.Nowy Dwór Maz., m. Pułtusk – wał, | 15 ,0 km | 31 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | RZEKA BUG Brzeg lewy | Woj.mazowieckie, gm.Ceranów i Kosów Lacki, , gm.Brańszczyk, gm.Małkinia Górna | 10,9 | 9 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | RZEKA BZURA - wał ppowodz – brzeg lewy | Woj.mazowieckie, m.Sochaczew, | 5,300 km | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Brzeg prawy wał | Woj.mazowieckie, m.Przęsłowice Śladów, gm. Brochów, | 3,800 km | 15 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | RZEKA DŁUGA Brzeg prawy- modern. obwałowań wraz z regulac. | Woj.mazowieckie, m.st.Warszawa-Białołęka – wał regulacja, | 11,000 km 5,500 km | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | RZEKA UTRATA Obwałow rzeki, regulacja poniżej Pruszkowa | Woj.mazowieckie, m.Pruszków, | 4,000 km 11,000 km | 8 000 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Regulacja kanałów i rzek | Woj.mazowieckie, rz.Krepianka, rz.Radomka, rz.Radomianka, rz.Jabłonica, Kanał Dobrzykowski, rz.Beniaminówka i kanał Siekierkowski, Kanał Ożarowski | 106,0 km | 34 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Budowle melioracyjne, budowle piętrzące- jazy, zabudowa progowa, pompownie | Woj.mazowieckie, rzeki: Wilga, Okrzeja,Świder, Wisła, Kanał Wawerski, rzeka Bug, | Przepusty 1 Progi – 9 Mosty- 2 Stopnie- 8 Pompownie 3 1 -jaz. | 78 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wały ppowodziowe – przebudowa | Woj. podkarpackie | 300 km | 450 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Regulacja rzek i potoków – nowe inwestycje | Woj. podkarpackie | 558 km | 670 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Zbiorniki małej retencji | Woj. podkarpackie | 1 998 ha 27 076,8 tys. m³ | 456 188 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Budowle piętrzące – nowe inwestycje | Woj. podkarpackie | 16 szt. | 1 450 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Poldery | Woj. podkarpackie | 781 ha 23 580 tys. m³ | 103 833 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Przepompownie – nowe inwestycje | Woj. podkarpackie | 4 szt. | 30 700 | II/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wały ppowodziowe – budwa i modernizacja | Woj. podlaskie | 18 km | 15 200 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Regulacja rzek i potoków-odbudowa | Woj. podlaskie | 619 km | 154 800 | I-II | X | X |  | X |  |  |  |
| 40. | Zbiorniki retencyjne – budowa | Woj. podlaskie, ORZESZKOWO, KARP, w.Chanie-Chusy, gm.Nurzec Stacja, WASILKÓW, STUDZIWODY, RATOWIEC, ORLA, | 7 szt. | 23 000 | I-II | X | X |  | X |  |  |  |
| 41. | Budowle piętrzące – budowa jazów | Woj. podlaskie | 9 szt. | 24 00 | I-III | X | X |  | X |  |  |  |
| 42. | Modernizacja systemu ochrony p.powodziowej | Woj. pomorskie, Gdańsk |  | 91 400 | I | X |  | X |  |  |  |  |
| 43. | Modernizacja wałów | Woj. pomorskie, rzeki: Wisła, Motława, Radunia, Czarna Łachy, |  | 47 600 | I |  |  | X |  |  |  | X |
| 44. | Uporządkowanie gospodarki wodnej | Woj. pomorskie, Sopot, Zatoka Gdańska |  | 62 500 | I/II | X |  | X |  |  |  | X |
| 45. | Porządkowanie gospodarki wodnej | Woj. pomorskie, Gdynia |  | 8 500 | I/II | X |  | X |  |  |  | X |
| 46. | Budowa dużych zbiorników retencyjnych | Woj. śląskie, „Kuźnica Warężyńska” (RZGW Gliwice), | 600 ha | 69120 | I |  |  | X |  |  | X |  |
| 47. | Zwiększenie bezpieczeństwa zbiorników | Woj. śląskie, „Wisła- Czrne”, „Łąka”, „Przeczyce” ( RZGW Gliwice) |  | 69 219 | I |  |  | X |  |  | X |  |
| 48. | Odbudowa koryt i regulacja rzek | Woj. śląskie RZGW Gliwice |  | 17 192 |  |  |  | X |  |  | X |  |
| 49. | Odbudowa koryt i regulacja rzek | Woj. śląskie RZGW Kraków |  | 232 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Wały p. powodziowe | Woj. śląskie | 67 km | 220940 | I/III |  | X | X | X | X |  | X |
| 51. | Zbiorniki wodne małej retencji | Woj. śląskie | 49,5 ml/m³ | 981 444 | I/III |  | X | X | X | X |  | X |
| 52. | Zbiorniki wodne –stawy rybne | Woj. śląskie | 192,5 ha/2,5 ml/m³ | 5 205 | I/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Regulacje rzek i po- toków | Woj. śląskie | 204 km | 166 080 | I/III |  | X | X | X | X | X |  |
| 54. | Zbiornik GOCZAŁKOWICE | Woj. śląskie, modern. zapory bocznej i udrożnienie koryta M. Wisły w strefie cofkowej, |  | 60 5000 | I/II |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wały ppowodziowe – budowa i modernizacja | Woj. świętokrzyskie | 160 km | 224 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Regulacja rzek i potoków | Woj. świętokrzyskie | 112 km | 116 500 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Poldery zalewowe | Woj. świętokrzyskie, Winiary m.Łęka, gm. Nowy Korczyn, pow. Busko Zdr | 461 ha | 40 000 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Wały ppowodziowe – naprawa, odbudowa | Woj. warmińsko-mazurskie |  | 58 390 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Zbiorniki retencyjne - budowa | Woj. warmińsko-mazurskie, „Młynary” i w mieście Pasłęk, | 2 szt. | 30 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Regulacja rzek i potoków – modernizacja | Woj. warmińsko-mazurskie | 265 km | 34 523 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zabezpieczenie ppowodziowe m.Gołdap | Woj. warmińsko-mazurskie, m. Głdap |  | 2 560 | I |  |  | X |  |  |  |  |
| 62. | Stacje pomp | Woj. warmińsko-mazurskie | 42 szt. | 48 700 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| B. OCHRONA PRZED SUSZĄ |
| 1. | Zbiorniki retencyjne | Woj. kujawsko-pmorskie, Witkowski Młyn/Kamionka I i II, Kamionka I i II, | 5 000 m³ | 4 800 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowle piętrzące, stawy rybne i systemy nawadniajace | Woj. lubelskie | 16 139 m³ | 121 679 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja kanałów i zbiorników retencyjnych Żelizna, Mosty, Opole, Zahajki | Woj. lubelskie, Kanał Wieprz-Krzna 0+000 – 139+880, od ujęcia wody z rz.Wieprz w Borowicy pow.Krasnystaw do rz.Krzna gm.Międzyrzec Podlaski | 139 880 km | 209 820 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mała retencja | Woj. mazowieckie, zbiorniki …, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zbiornik wodny MACHÓW (rekultywacja kopalni) | Woj. podkarpackie | 112 mln m³ | 100 000 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odbudowa systemu nawodnień i systemów melioracyjnych | Woj. pomorskie, Dolina Wisły |  | 13 900 | I |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. | Zbiorniki retencyjne | Woj.świętokrzyskie , przyrost pojemności: 40.255 tys. m³, | 83 szt. | 350 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| C. OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI CHEMICZNYMI I AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| 1. | Likwidacja zagrożeń ze składowania odpadów niebezpiecznych | Woj. śląskie, Tarnowskie Góry, Jaworzno, Myszków, Ogrodzieniec, Miasteczko Śląskie |  | 600 000 700 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Likwidacja środków ochrony roślin | Woj. śląskie |  | 20 000 | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ochrona zasobów wodnych przed skażeniami w tym monitoring | Woj. śląskie |  | 25 500 | I/II |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I. O C H R O N A Ś R O D O W I S K A, Z A S O B Ó W P R Z Y R O D N I C Z Y C H I K R A J O B R A Z U |
| A. OCHRONA I ROZWÓJ ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |
| 1. | Tworzenie nowych rezerwatów przyrody | Woj. łódzkie, obszar rz.Pilicy (1 198 ha) i rz.Bzury (472 ha), | 1 670 ha | 4 600 | II |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zalesienia | Woj. łódzkie, tereny zlewni rz.Bzury, powiaty: rawski, skierniewicki, zgierski | 1 486 ha | 4 600 | II |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykup terenów w parkach narodowych | Woj. mazowieckie, Kampinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Park Łęgi Warszawskie | Woj. mazowieckie, Warszawa– międzywale Wisły | 450 ha | 112 500 | I/II | X |  | X |  |  |  |  |
| 5. | Zalesianie gruntów porolnych i zdedradowanych | Woj. pomorskie |  | 34 400 | I | X | X | X |  |  |  | X |
| 6. | Przebudowea drzewostanów, zwiększenie lesistości | Woj. śląskie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |  | 40 000 | I-III |  | X | X | X | X |  |  |
| 7. | Prewencyjne planowanie przestrzenne | Woj. śląskie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |  | 10 000 | I-III |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochrona, zagospodarowanie i dla celów naukowo-turystycznych rezerwatu przyrody | Woj. świętokrzyskie, Góry Pieprzowe |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. OCHRONA POMNIKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
| 1. | Odbudowa Arkadii – historycznej budowli wodnej, rekonstrukcja Parku | Woj. łódzkie, Nieborów |  | 1 500 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Renowacja zabytków związanych z budowlami wodnymi | Woj. warmińsko-mazurskie, m. Pasłęk/ Gmina Wielbark / Kętrzyn |  | 7 000 | I-III | X |  |  |  | X |  | X |  |
| I V. R O Z W Ó J G O S P OD A R C Z Y D O R Z E C Z A |
| A. ENERGETYKA WODNA |
| 1. | Energetyka | Woj.kujawsko-pomorskie, budowa stopnia wodnego Nieszawa z przeprawą mostową |  | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrownie wodne | Woj. warmińsko-mazurskie | 3 szt. | 46 000 | I-III | X | X | X | X |  |  | X |
| B. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA I PRZEPRAWY MOSTOWE |
| 1. | Żegluga | Woj.kujawsko-pomorskie, droga wodna E-70 Odra –Wisła- Zalew Wiślany, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mosty drogowe | Woj.kujawsko-pomorskie, Trasa Nowomostowa w Toruniu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mosty drogowe | Woj.kujawsko-pomorskie , trasa średnicowa w Grudziądzu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mosty drogowe | Woj.kujawsko-pomorskie, most we Włocławku wraz z drogą w gminie Fabianki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mosty drogowe | Woj.kujawsko-pomorskie, most na Brdzie – Bydgoszcz –droga S-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mosty drogowe | Woj.kujawsko-pomorskie, most na Brdzie Bydgoszcz- ul. Łęczycka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Modernizacja istniejących stopni wodnych | Woj. małopolskie, Dąbie, Łączany, Przewóz, Mogiła, Kopaniec, Zator, Podlesie, |  | 23 850 | I/II |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa stopnia wodnego | Woj. małopolskie, Niepołomice rz.Wisła |  | 300 000 | III |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Żegluga | Woj. pomorskie, przebudowa Dolnej Wisły i Nogatu do wymagań drogi wodnej E 70, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa drugiego mostu na rz.Wiśle w sąsiedztwie mostu istniejącego | Woj. świętokrzyskie, rz.Wisła (Sandomierz), | 1 obiekt. | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Remont Kanału Elbląskiego | Woj.warmińsko-mazurskie, Pasłęk |  | 20 000 | I-III |  | X | X | X |  |  |  |
| C. TURYSTYKA I REKREACJA |
| 1. | Promocja i edukacja, rozbudowa infrastruktury: trasy turystyczne, ścieżki rowerowe, miejsca hotelowe i parkingowe | Woj. łódzkie, zlewnie rzek Bzury i Pilicy, |  | 134 400 | II/III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zagospodarowanie sportowe ośrodków przy zbiornikach wodnych i w dolinach rzek | Woj. śląskie, (m. in. gm. Kroczyce, i gm Kobiór) |  | 7 000 | I/II | X |  |  |  |  |  | X |
| 3. | Umocnienie lewego brzegu Wisły i zagospodarow z budową przystani żeglugi śródlądowej i pasażerskiej | Woj. świętokrzyskie, rz.Wisła, Bulwar Piłsudskiegio, miasto Sandomierz, |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozbudowa portów | Woj. warmińsko-mazurskie, Giżycko, Jagodna i inne |  | 8 300 | I/III | X | X |  |  |  |  | X |
| R E G I O N A L N E Z A R Z Ą D Y G O S P O D A R K I W O D N E J |
| G D A Ń S K |
| 1. | Modernizacja ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej | Rzeka Wisła |  | 10 000 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Program działań służących poprawie jakości wód | Rzeka Radunia |  | Koszt oszacowany zostanie w 2004r. | II |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Remont kanału | Kanał Ostrództko-Elbląski |  | 40 000 | II |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych | Gmina Płużnica, woj.kujawsko-pomorskie |  | 5 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Model rozrządu wód węzła Gdańskiego | Gdańsk |  | 16 000 | I |  |  | X |  |  |  | X |
| 6. | Odbudowa zabezpieczeń brzegowych, urządzeń hydrotechnicznych, odbudowa koryt, zabezpieczenie powodziowe – pozostałe | Rzeka Wisła |  | 17 450 | I |  |  | X |  |  |  | X |
| 7. | Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych i odbudowa koryta - pozostałe | Rzeka Nogat |  | 3 600 | I |  |  | X |  |  |  | X |
| 8. | Odbudowa koryt i zabezpieczenia powodziowe – pozostałe | Rzeki: Liwa, Radunia, Motława |  | 13 600 | I |  |  | X |  |  |  | X |
| 9. | Naprawa koryt i zabezpieczenia powodziowe – pozostałe | Rzeki: Pasłęka i Słupia |  | 4 150 | I |  |  | X |  |  |  | X |
| K R A K Ó W |
| 1. | Zbiornik wodny Młynne na rzece Łososinie |  | 10,3 mln³ 135 ha pow.max | 49 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Regulacja systematyczna koryta | Potok Biały Dunajec | 3+260 15+000 | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Potok Młyniska | 0+000 2+500 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Potok Niedziczanka | 0+000 6+000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Potok Kasinka | 6+185 9+700 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Potok Łubinka wraz z dopływami | 4+400 18+000 | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Potok Słopniczanka wraz z dopływami | 0+000 14+000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Potok Starowiejski wraz z dopływami | 0+000 16+000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Rzeka Dunajec | 61+000 65+500 | 20 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Rzeka Kamienica Nawojowska | 11+600 30+000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Rzeka Kamienica Zabrzeska wraz z dopływami | 0+000 20+000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Rzeka Soła | 0+000 8+000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa zbiornika Kąty Myscowa Krempna | Rzeka Wisłoka |  | 652 000 | I,II |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa stopnia wodnego | Nieszawa, rzeka Wisła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa kanału | Kanał Krakowski, Kraków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ochrona i renaturyzacja | Rz.Raba odcinek od ujścia potoku Krzczonowka do Myslenic oraz od zaporz w Dobczycach do ujscia Stradomki |  | 4 026 | I |  |  |  |  |  |  |  |
| GLIWICE |
| W A R S Z A W A |
| 1. | Zbiornik „Wióry” |  |  | 311,1 mln | I-II |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Regulacja rzek | Wisły, Narwi, Pisy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Guzianka II stopień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanały | Niegociński-Piękna Góra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szlak wodny | Śniardwy-Niegocin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Stopień wodny | Pisz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Połączenie | Jez.Mazurskich z Augustowskimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa stponia wodnego | Nieszawa, woj.kujawsko-pomorskie |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa OŚ | OŚ „Poludnie”, Zawady, Warsza-Wilanów | 112 000 m³/d |  | I | X |  |  | X |  |  | X |
| 10. | Droga wodna Kanał Augustowski: remont śluzy Kudrynki remont śluzy Kurzyniec |  |  | 4 000 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa śluzy | Guzianka II łączącej Jazioro Guzianka Mała z Jeziorem Bełdany |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Budowa stopnia wodnego (śluza i jaz) | Pisz |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASY PAŃSTWOWE – REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE |
| 1. | Ochrona wód podziemnych |  |  | 13909,6 | I-III |  |  | X | X |  |  | X |
| 2. | Ochrona i rozwój zasobów przyrodniczych |  |  | 6 105,0 | I-III |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. | Turystyka i rekreacja |  |  | 13844,0 | I-III |  |  | X | X |  |  |  |

Uwagi:

- Wszystkie zagregowane inwestycje (poza woj. mazowieckim)  mają akceptacje  województw samorządowych.

- W woj. Mazowieckim uzgodniono inwestycje z m. st. Warszawą, pozostałe inwestycje  w tym województwie  zostały wprowadzone przez Biuro. Prace nad inwestycjami  będącymi w obszarze Programu są przez administrację  województwa nadal prowadzone.

- Inwestycje  RZGW są podane w formie przekazanej do Biura. Oczekujemy jeszcze na informacje  z RZGW Gliwice.

Warszawa  24 03 2004.

# Text boxes

Załącznik nr 2 do projektu ustawy

Program dla Wisły 2020